一、財務報告之簡述
(一)預算執行結果：
以前年度-歲出部分：開發在地型產業園區-以前年度轉入數201,222,621元，實現數117,491,969元，減免(註銷)數15,118,278元，轉入下年度數68,612,374元。
(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：
1. 應付其他政府款：57,432,999元，係補助各地方政府計畫已執行尚未支付之款項。
2. 資產負債淨額：-57,432,999元。
二、財務狀況之分析
平衡表各科目增減情形：
單位：新臺幣元
科目名稱	本年度 (1)	上年度 (2)	本年度較上年度 增減數 (3)=(1)-(2)	增減 百分比 (3)/(2)%
資產	0	84,704,543	-84,704,543	-100%
預付其他政府款	0	84,704,543	-84,704,543	-100%
負債	57,432,999	34,332,709	23,100,290	67.28%
應付其他政府款	57,432,999	34,332,709	23,100,290	67.28%
淨資產	-57,432,999	50,371,834	-107,804,833	-214.02%
資產負債淨額	-57,432,999	50,371,834	-107,804,833	-214.02%

本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目原因：
1. 預付其他政府款：係撥付各受補助地方政府之計畫款項辦理核銷轉正所致。
2. 應付其他政府款：係補助各地方政府計畫已執行尚未支付之款項增加所致。
3. 資產負債淨額：係上述原因所致。
三、重要施政計畫執行成果之說明
(一)已完成施政計畫重點概述：
開發在地型產業園區：協助地方政府建置及發展城鄉特色產業園區及場域，打造產業創新營運模式。

(二)施政計畫分項說明：
工作計畫 / 名稱	重要計畫 / 項目	實施 / 內容	辦理情形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
開發在地型產業園區	開發在地型產業園區	推動城鄉特色產業園區發展計畫	城鄉特色產業園區及創新場域： / 1.107年完成21縣市37項計畫核定，截至113年底完成35項計畫結案，園區及場域地方企業進駐達153家，餘2項計畫展延至114年度繼續執行。 / 2.尚餘2項計畫未能辦理完竣，主要係地方政府因招商情形不如預期、工程尚未完工，致計畫未能辦理完竣。	針對展延之計畫，召開多次專案檢討會議、實地訪查及拜會縣市首長，要求地方政府提出改善對策及積極趕辦，計畫預定於114年6月底前可全數完成結案。

四、其他重要說明：無。