一、財務報告之簡述
(一)預算執行結果：
以前年度-歲出部分：開發在地型產業園區-以前年度轉入數731,464,937元，實現數381,246,104元，減免(註銷)數20,665,105元，轉入下年度數329,553,728元。
(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：
1.預付其他政府款：37,317,892元，係撥付各受補助地方政府之預付款。
2.應付其他政府款：52,504,982元，係補助各地方政府計畫已執行尚未支付之款項。
二、財務狀況之分析
平衡表本年度各科目金額較上年度變動差異達20%以上之原因說明：
1.預付其他政府款：37,317,892元，較上年度161,680,757元，減少124,362,865元，係預付各受補助地方政府之計畫款項辦理核銷轉正所致。
2.機械及設備：0元，較上年度20,902,224元，減少20,902,224元，係因將原列帳之機械及設備無償移撥至單位預算項下所致。
3.交通及運輸設備：0元，較上年度2,094,434元，減少2,094,434元，係因將原列帳之交通及運輸設備無償移撥至單位預算項下所致。
4.雜項設備：0元，較上年度1,885,362元，減少1,885,362元，係因將原列帳之雜項設備無償移撥至單位預算項下所致。
5.電腦軟體：0元，較上年度19,535,515元，減少19,535,515元，係因將原列帳之電腦軟體無償移撥至單位預算項下所致。
6.應付其他政府款：52,504,982元，較上年度34,539,998元，增加17,964,984元，係補助各地方政府計畫已執行尚未支付之款項增加所致。
7.資產負債淨額：-15,187,090元，較上年度171,558,294元，減少186,745,384元，係資產減除負債後之餘額。
三、重要施政計畫執行成果之說明
(一)已完成施政計畫重點概述：
開發在地型產業園區：協助地方政府建置及發展城鄉特色產業園區及場域，打造產業創新營運模式。

(二)施政計畫分項說明：
工作計畫 / 名稱	重要計畫 / 項目	實施 / 內容	辦理情形
			已完成或未完成之說明	因應改善 / 措施
開發在地型產業園區	開發在地型產業園區	推動城鄉特色產業園區發展計畫	城鄉特色產業園區及創新場域： / 107年完成21縣市37項計畫核定，截至110年12月底已完成27項計畫結案，園區及場域地方企業進駐達116家，餘10項計畫展延至111年繼續執行。 / 上開10項計畫未能辦理完竣，主要係執行期間受疫情影響，園區計畫工程缺料及缺工致工程進度落後，或廠商因故終止契約重新招標，以及招商情形不如預期等因素，無法完成結案，爰將相關經費保留至111年度繼續執行。	針對展延之計畫，已督促地方政府積極趕辦，並召開多次專案檢討會議、專案及工程督導現勘，就地要求地方政府提出改善對策，積極趕辦落後工程。

四、其他重要說明：無。