一、財務報告之簡述
(一)預算執行結果：
以前年度-歲出部分：開發在地型產業園區-以前年度轉入數329,553,728元，實現數66,281,684元，減免(註銷)數1,867,153元，轉入下年度數261,404,891元。
(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：
1.預付其他政府款：31,014,049元，係撥付各受補助地方政府之預付款。
2.應付其他政府款：45,397,096元，係補助各地方政府計畫已執行尚未支付之款項。
3.資產負債淨額：-14,383,047元。
二、財務狀況之分析
平衡表各科目增減情形：
單位：新臺幣元
科目名稱	本年度 (1)	上年度 (2)	本年度較上年度 增減數 (3)=(1)-(2)	增減 百分比 (3)/(2)%
資產	31,014,049	37,317,892	-6,303,843	-16.89%
預付其他政府款	31,014,049	37,317,892	-6,303,843	-16.89%
負債	45,397,096	52,504,982	-7,107,886	-13.54%
應付其他政府款	45,397,096	52,504,982	-7,107,886	-13.54%
淨資產	-14,383,047	-15,187,090	804,043	-5.29%
資產負債淨額	-14,383,047	-15,187,090	804,043	-5.29%

三、重要施政計畫執行成果之說明
(一)已完成施政計畫重點概述：
開發在地型產業園區：協助地方政府建置及發展城鄉特色產業園區及場域，打造產業創新營運模式。

(二)施政計畫分項說明：
工作計畫 / 名稱	重要計畫 / 項目	實施 / 內容	辦理情形
			已完成或未完成之說明	因應改善 / 措施
開發在地型 產業園區	開發在地型 產業園區	推動城鄉 特色產業 園區發展 計畫	城鄉特色產業園區及創新場域： / 1.107年完成21縣市37項計畫核定，截至111年12月底已完成32項計畫結案，園區及場域地方企業進駐達147家，餘5 項計畫展延至112年繼續執行。 / 2.上開5項計畫未能辦理完竣，主要係地方政府因招商情形不如預期無法達成 計畫結案條件、承包商因故終止契約 ，工程重新招標致工期延後及工程遇 不可抗力因素致進度落後等情形，無 法完成結案，爰將相關經費保留至112年度繼續執行。	針對展延之 計畫，已督 促地方政府 積極趕辦， 並召開多次 專案檢討會 議及工程督 導現勘，要 求地方政府 提出改善對策，俾利於112年底可全數完成結案 。

四、其他重要說明：無。